任务清单（按独立脚本划分）

核心原则

1. 一人一文件：每个任务最终交付一个可独立运行的 `.py` 脚本

2. 文件即接口：模块间通过 `data/` 目录下的 JSON 文件通信，不直接 `import` 彼此

3. Mock 数据先行：每个任务都附带一份上游样例 JSON，没等别人写完也能开始跑

任务一：修复启动器与工程基线

脚本名 launcher.py。

在现有 launcher.py 的基础上做两件事：

- 第一件事是修复 bug：把文件匹配模式从 *_*_*_*条.json 改成 *_*_*条.json，并且按 args.keyword 精确过滤，避免串关键词；把 --headless 参数的逻辑矛盾修好，只保留 --no-headless 开关；生成 requirements.txt 并锁定版本；把 analyzer.py 和 warner.py 里硬编码的 DeepSeek API Key 迁移到 .env 文件，启动时校验密钥，缺失则友好报错退出。

- 第二件事是把它从"只串联旧模块"升级为"串联新流水线"：不再用 subprocess 直接调用 analyzer.py、warner.py、report_generator.py 这三个旧文件，而是按顺序调用新脚本 time_cleaner.py → deduper.py → semantic_filter.py → sentiment_model.py → topic_cluster.py → absa_extractor.py → risk_scanner.py → warner_score.py → report_html.py。每步失败时打印明确错误并停止。支持 --start-from time_cleaner 参数，允许从中间步骤开始，方便调试。

验收标准是：新成员执行 pip install -r requirements.txt 后可以直接运行 python launcher.py --keyword 中超 ...；缺失 .env 时三秒内友好报错；同一目录下有多个关键词的旧文件时，只读取当前关键词对应的最新文件；支持从任意中间步骤开始运行；最终生成完整的 HTML 报告。

任务二：采集后端完整文本获取

脚本名 collector_backend.py。

这个任务要改造现有的微博采集器，核心目标是拿到完整博文而不是点"展开"。实现方法是设计一个 CollectorBackend 抽象类，包含三条链路：

- 优先通过 Playwright 拦截微博后端 API 的 JSON 响应，直接提取 mblog.text 字段获得完整正文；

- 如果拦截失败，回退到移动端 API m.weibo.cn；

- 如果移动端也失败，才回退到现有的 DOM 方式，但标记 source_backend: "dom_fallback"。

对原始文本做 HTML 清洗、实体解码、零宽字符删除。这个脚本只负责"把完整文本抓下来存成 JSON"，不判断内容是否足球相关。

验收标准是：输出 JSON 中 clean_text 平均长度大于等于 80 字，对比旧系统的 35 字要有显著提升；每条记录必须带 source_backend 字段；需要额外产出一份包含 20 条真实微博的 raw_sample.json，供全团队作为 Mock 数据使用。

任务三：时间解析与范围清洗

脚本名 time_cleaner.py。

这个脚本读取上游的 raw_*.json，只做一件事：把时间字段统一解析成 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式，存为新字段 parsed_time。需要支持多种微博时间格式，包括"刚刚"、"N分钟前"、"今天 HH:MM"、"MM月DD日 HH:MM"。解析失败的标记 "time_unknown": true。解析成功后，立即按用户传入的 start_date 和 end_date 做硬过滤，范围外的微博直接删除并在日志中打印删除了几条。

验收标准是：输出 JSON 中所有记录都有 parsed_time 或明确标记 time_unknown = true；超范围微博百分之百被拦截；用任务二提供的 raw_sample.json 能独立跑通。

任务四：去重

脚本名 deduper.py。

这个脚本读取上游的 timecleaned_*.json，做两层去重：

- 第一层按 mid 去重，相同 mid 只保留第一条；

- 第二层按 clean_text 的前 50 个字符做二次去重，防止同一条内容被不同用户转发导致重复。在日志中打印"去重前 X 条，去重后 Y 条"。

验收标准是：输出 JSON 中无重复 mid；无完全相同的 clean_text；用任务三处理后的样例 JSON 能独立跑通。

任务五：足球相关性语义过滤

脚本名 semantic_filter.py。

这个脚本读取上游的 deduped_*.json，对每条微博判断"是否属于足球舆情"。实现上可以用 Embedding 向量相似度召回加简单阈值，也可以直接调用 LLM API。足球相关的写入 data/filtered_*.json，不相关的写入 data/rejected_*.json。每条记录增加两个字段：football_related（布尔值）和 relevance_confidence（0.0 到 1.0 的浮点数）。这个脚本只输出两个文件，不调用下游任何模块。

验收标准是：filtered_*.json 中不能出现明显的非足球内容，比如 CBA、华晨宇超话、股市理财等；rejected_*.json 中保留被丢弃的原文和判定理由，方便人工抽查；用任务四的样例 JSON 能独立跑通。

任务六：情感分析模型化

脚本名 sentiment_model.py。

这个脚本读取上游的 filtered_*.json，对每条微博做情感判定。

主路径接入零样本情感模型，比如 lxyuan/distilbert-base-multilingual-cased-sentiments-student，候选标签为强烈负面、轻微负面、中性、轻微正面、强烈正面。输出字段为 sentiment 和 sentiment_confidence。如果模型加载失败，自动回退到现有的 sentiment_engine.py 词典法，并标记 method: "dictionary_fallback"。这个脚本只负责打情感标签，不做主题聚类也不做风险判定。

验收标准是：主路径由模型输出的占比大于等于 80%；输出 JSON 中每条记录都有 sentiment 和 sentiment_confidence；用任务五的 filtered_sample.json 能独立跑通。

任务七：主题聚类与标签生成

脚本名 topic_cluster.py。

这个脚本读取上游的 sentiment_*.json，提取所有 clean_text，用 sklearn.KMeans 做简单聚类，分成 5 到 8 个簇即可。然后用 LLM 给每个簇生成一个人能读懂的标签，比如"裁判争议"、"球员表现"、"转会传闻"。每条记录增加 topic_id 和 topic_label 字段。这个脚本只负责主题标签，不碰情感也不碰风险。

验收标准是：输出至少 3 个不同的主题标签；人工抽检 20 条，主题标签与内容的相关性大于等于 60%；用任务六的样例 JSON 能独立跑通。

任务八：方面级情感抽取

脚本名 absa_extractor.py。

这个脚本读取上游的 topic_*.json，对每条微博抽取"评价对象加情感"。比如"武磊今天状态真差，但裁判那个点球判得也太黑了"应该抽出 裁判: 负面 和 武磊: 负面。实现上可以用简单规则，比如找"裁判、VAR、球员、球队"这些词附近的情感词，也可以用 LLM 抽取。输出字段为 aspect_sentiments，是一个列表，每个元素包含 target 和 sentiment。

验收标准是：每条记录都有 aspect_sentiments 字段，可以为空列表；含"裁判"的负面微博能正确提取；用任务七的样例 JSON 能独立跑通。

任务九：风险扫描

脚本名 risk_scanner.py。

这个脚本读取上游的 absa_*.json，基于 aspect_sentiments 和 sentiment 做风险判定。纯规则逻辑即可，例如如果 aspect_sentiments 中含"裁判"且情感为 negative，则标记 risk_category: "裁判争议"；如果文本含"假球"或"黑哨"，则标记 risk_category: "敏感事件"。输出字段为 risk_entities 列表和 risk_level（high、medium、low）。这个脚本不需要改模型，只写 if-else 规则。

验收标准是：风险标记与人工判断的一致性大于等于 70%；明显的"假球""黑哨"微博被标记为 high risk；用任务八的样例 JSON 能独立跑通。

任务十：预警评分

脚本名 warner_score.py。

这个脚本读取上游的 risk_*.json，综合统计负面率、极端负面数、高风险主题占比、传播集中度，然后重写评分公式，避免当前系统那种"国足话题只给 6.2 分"的保守偏差。输出字段包括 total_score、risk_level、dominant_risk 和 trend_description。这个脚本只负责打分输出 JSON，不生成 HTML。

验收标准是：典型负面事件得分大于等于 60 分；输出 JSON 包含明确的 dominant_risk 和贡献度；用任务九的样例 JSON 能独立跑通。

任务十一：HTML 报告生成

脚本名 report_html.py。这个脚本读取 warning_*.json 和 risk_*.json，生成单页 HTML 报告。可以直接改造现有的 report_generator.py。

关键要求是：图表数据缺失时显示"暂无数据"占位，绝对不能抛异常崩溃。这个脚本只负责可视化，不参与任何计算。

验收标准是：生成的 HTML 能用浏览器正常打开；空数据时不抛异常；用任务十的样例 JSON 能独立跑通。

Mock 数据机制

所有任务启动前，文玮浩负责生成一份全链路 Mock 数据（约 30 条人工构造的微博 JSON），格式如下：

```json

{

"meta": {"keyword": "中超", "date_range": "2026-04-20 to 2026-04-27"},

"data": [

{

"mid": "123456",

"raw_text": "<html>武磊今天状态真差...</html>",

"clean_text": "武磊今天状态真差，但裁判那个点球判得也太黑了",

"parsed_time": "2026-04-21 19:30:00",

"source_backend": "api",

"username": "球迷小张"

}

]

}

```

开发规则：

- 张铧冉 和  李卓凝在写 T3/T4/T9/T11 时，不需要等 T2 完成，直接用这份 Mock 数据开发

-  謝文軒和陈鸿良的模型脚本（T5/T6/T7/T8/T10）也先用 Mock 数据调通，再接入真实采集数据

- 新脚本直接存在git仓库的main分支中，但要注意，如果新脚本暂时未完成，请不要先把老脚本覆盖了。可以取个别名，等新脚本能稳定运行了，再覆盖老脚本。

-计划在5.5日前完成重构优化，所以，为了快乐五一，请各位成员加快速度。